北国超市中华北店

货梯更换工程项目

招 标 文 件

招标单位：北国商城股份有限公司超市中华北店

项目编号：CSZHBD-20210915

2021年 9月15日

总  目  录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同主要条款

- 技术规范及要求

- 评标方法和标准

- 工程量清单

- 投标文件格式

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中华北店货梯更换项目 |
| 2 | 建设地点 | 北国超市中华北店 |
| 3 | 建设规模 | 拦标价：19.3万元（人民币） 大写：壹拾玖万三仟圆整。 |
| 4 | 承包方式 | （除指定材料甲供外）其它包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 质量标准：合格。 装修装饰材料：符合国家标准。 |
| 6 | 招标范围 | 招标人设计方案、图纸及清单内的所有内容。 |
| 7 | 工期要求 | 45日历天 (合同签订后) |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质要求 | - 具备独立法人资格 - 具备C级以上特种设备安装、改造、维修许可 证资质或特种设备生产许可证。 3.具有法定代表人授权委托书、法人营业执照、资质证书、安全资格证书。以上相应证件必须是有效证件。 |
| 10 | 工程报价 | 1、采用工程量清单报价方式。 2、投标报价要求详见投标须知第12条。 |
| 11 | 投标有效期 | 60日历日 |
| 12 | 投标保证金金额 | 1.投标保证金额：5000元整 2.递交方式：现金 （保证金请缴纳于石家庄市新华区中华北大街132号，北国超市中华北店财务科） |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人根据实际情况自行踏勘现场，未踏勘现场无投标资格。 联系人：李永辉 电话：13393036880 |
| 14 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本（必须密封盖齐缝章），四份投标文件一并封入档案袋内，均需胶装成册。附U盘保存报价。备注：投标保证金复印件一并放入档案袋内。 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：北国商城九楼911室市场拓展部（招标部） 时间：2021年10月 16 日12时 联系人：高辰 电话：85261938 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：截标后三日内 |
| 17 | 评标方法及标准 | 见第四章 |
| 18 | 招标人：北国超市中华北店 联系人：李永辉 联系电话：13393036880 |  |
| 19 | 施工要求： 1、垃圾外运及材料运输必须为夜间清运，注意成品物业设施保护，通道保持清洁。施工单位负责协调垃圾清运的相关手续并承担由此产生的一切费用。营业期间内施工必须保证无噪音无污染不得影响正常经营。 2、施工人员在场内作业时必须佩戴施工证件，电焊施工需办理动火证，并携带有效焊工证。施工时不得随意穿梭于卖场，不得在经营区域有任何影响商城经营形象的行为和举止，严格执行商城各项进场施工管理规定。 3、若发生因施工单位原因造成的甲方、乙方及第三责任人的生命及财产损失，均由施工单位承担因此发生的全部责任及全部经济赔偿。 |  |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

4、合格的投标人

投标人资质等级要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论，理解和结论均负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

投标须知及投标须知前附表

合同主要条款

合同文件格式

技术规范

工程量清单

投标文件格式

评标方法和标准

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清或者修改

8.1投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起2日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至招标人。

8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改。补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

10.2投标函部分主要包括以下内容：

10.2.1法定代表人身份证明书

10.2.2法定代表人授权委托书

10.2.3投标函

10.2.4投标函附录

10.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

10.3商务部分主要包括下列内容：

- 工程量清单报价说明

- 工程项目总价表

- 分部分项工程量清单与计价表

- 措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价表

- 主要材料、设备价明细表

- 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程量清单填报必须按照招标人提供的，工程量清单报价顺序和格式填写盖章，否则该投标文件将按无效投标处理。

10．4技术部分主要包括下列内容：

10.4.1施工组织设计

- 主要施工方法

- 确保工程质量的技术组织措施

- 确保安全生产、文明施工的技术组织措施

11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12、投标报价

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式。

12.2清单报价部分

12．2．1投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；

12．2．2本工程量清单计价，应依据国家现行《装饰工程工程量清单计价规范》计价；

12．2．3本工程量清单采用固定综合单价计价；

12．2．4投标报价应根据招标文件中的设计施工图纸、工程技术说明、工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计、施工经验、现场勘察的情况及答疑材料，依据预算定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；

12．2.5除非招标人对招示文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不于以支付，并视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内；

12．2．6工程量计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，其费用包括：人工费，材料费，运输费、施工机械使用费，安全生产、文明施工费，规费，企业管理费，成品保护措施费，利润和税金。

12．2．7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储窨、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

12．2．8设计变更引起的工程量清单项目，其相应综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》规定核算，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据；具体原则如下：

A：设计变更、现场签证引起的数量变化，其综合单价不变，措施项目费按比例调整。

B：施工中，如有增量时，必须及时报增量审批表，经甲方领导批准后方可施工，完工后补报的增量无效。

C：新增项目（即清单中没有相同或类似的项目）的综合单价及措施项目费依据《河北省建设工程计价标准》（2012版）及相关费用文件计取。材料价格有认价的按认价，无认价的按当时当地工程造价管理机构发布的信息价格为准。

12．2．9投标总价应按工程项目总价表合计金额填报：按招标文件要求

12.2.10投标人编制的综合单价、措施费单价目等，一经中标确认，将不予变更。此单价将视为一个有经验的承包商完成招标全部工作内容所需的全部费用，无论该费用是否已在图纸或工程量清单中表明，在合同实施期间除重大设计变更外，不因市场因素的波动而变更，任何形式的索赔招标人均不予接受。

12．2．11投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情装饰品而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或和使用不退色的蓝、黑墨水笔书写，字迹

应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致时，以正本为准。

15.3投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印章。

15.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如果有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章。

- 投标文件的提交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。

16.2 密封袋上应写明：

16.2.1招标人名称和地址；招标工程项目编号：工程名称：投标单位名称：

16.2.2 开标前不得开封。

16.2.3密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

16.3如果投标文件没有按本须知第16.1款、第16.2款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.4为保证投标文件的密封性应加盖投标人法人单位公章作为密封章。

17、投标文件的提交

17.1投标人应按本须知前附表第规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

17.2投标保证金5000元，在递交标书前将现金递交于（北国超市中华北店财务科），凭交款收据递交标书，中标单位投标保证金自动转为施工合同履约保证金，未中标单位凭收据三日内退还。

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

18.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织投标。

- 迟交的投标文件

19.1投标人在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20．2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20．3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20．4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金被没收。

（五）开标、评标和定标

21、投标文件的有效性

21.1开标时投标文件有下列情况之一的，该投标文件按无效投标处理：

21.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.1.2投标文件未按照招标文件的要求加盖密封齐缝章的；

21.1.3投标文件封面、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

21.1.4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

21．2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

21.2.1投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

21.2.2组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

21.2.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

21.2.4拒绝接受按第27条原则修正投标报价的；

21.2.5投标文件未实质上响应招标文件的；

22、开标

22.1招标人按本须知前附表规定时间和地点公开开标。

22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按回须知第21条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3开标程序：

22.3.1开标由招标人主持；

22.3.2由投标人或其推先的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23、评标委员会与评标

23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

23.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

24、评标过程保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

25、投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25.2.开标后，经招标人审查符合有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

25.3.如果投标文件未实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

26、投标文件计算错误的修正

26．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致，以单价为准，除非评标委员认为单价有明显的小数错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.1.3按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终标价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

27、投标文件的评审、比较和否决

27.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

27.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

27.3评标委员会依据本次招标评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人；

27.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（六）合同的授予

- 1.最终审查

1.1 最终审查的对象是招标项目的中标候选人，即意向授予合同的投标人。

1.2 最终审查的内容是对中标候选人的产品进行性能、技术状况、生产条件、产品质量、投标人资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

1.3 最终审查的方式：

（1）对中标候选人进行询问；

（2）对中标候选人进行实地考察。

1.4 接受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理招标人的询问或考查，并提供所需的有关真实资料。

1.5 如审查结果经评审第一中标候选人不符合中标条件，则考察排名第二位的投标人；如仍不符合中标条件，则考察下一位投标人。

- 2.招标人在授标时有变更数量的权利

在向投标人授予中标通知书前，招标人有权变更招标文件中所载明的数量和服务的内容，但不对单价或其它的条件和条款作任何改变。

- 3.招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标人保留在授权之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 4.中标通知

4.1 在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标方。通知也可以电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

4.2 当中标方按第30条规定与买方签订合同并提交履约保证金保函后，招标人将向其他投标人发出未中标通知，招标人对未中标的投标人不作未中标原因的任何解释。

4.3招标人在向投标人授予中标通知书时，有权变更招标设备的数量和服务内容。

4.4中标通知书将是合同的一个组成部分。

- 5.签订合同

5.1 中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。投标人不得误导买方降低配置签订合同，如经核实发现有此行为的投标商，被视为以不正当的竞标行为骗取中标，将取消其中标资格，并追究其法律责任。

5.2 招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

5.3中标方接到中标通知书30个日历日内没有和买方签订合同的，将取消其中标资格并没收其投标保证金。并按规定推荐下一个中标人。

第二章  合同主要条款

- 合同目录

第一条 合同内容

第二条 合同范围

第三条 合同工期

第四条 合同价款

第五条 付款方式

第六条 甲方责任

第七条 乙方责任

第八条 货物验收

第九条 货物供应

第十条 知识产权

第十一条 履约保证金

第十二条 质量保修

第十三条 违约和索赔

第十四条 争议的解决

第十五条 合同生效与终止

第十六条 不可抗力

第十七条 其他内容

第十八条 产品清单

甲方：

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就北国商城股份有限公司超市中华北店  货梯更换         项目相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条  合同内容

1.1乙方承担北国商城股份有限公司超市中华北店  货梯    供应及运输安装等工作。

1.2 项目地点： 北国超市中华北店 。

第二条 合同范围

2.1 负责合同约定物品的运输至甲方项目地。

2.2 负责为甲方提供产品的售后及三包服务。

第三条 供货日期（以下择一）
3.1（单次供货）供货日期：    年   月    日之前到货。

3.2（多次供货）     年   月    日--      年    月    日。

第四条 合同价款

4.1合同总价款      ，包含维修工具、耗材从设计、供货、调试至交付使用及质保期内维保等一切费用，包括但不限于产品的运输，因质量问题引起的维修和更换，投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及原材料涨价等一切风险和费用。除本合同另有约定外，合同中的固定单价不予调整。

4.2本合同价款为含税价格。

4.3本合同为多次供货合同的情况下价款依据采购清单中的货品单价，合同期内遵循多次采购据实结算为原则，单批采购单批结算。

- 第五条 付款方式

5.1付款方式采取以下   B   种付款方式：

A. 所有货物到场，一次付合同款95%，余款5%质保、免保期过后10内付清。

B．所有货物到场安装完毕，质监部门、甲方验收合格后10日内甲方银行转账汇至乙方指定账户合同价款的95%，剩余5%为质保金，自验收合格之日起  2  年后质保期满10日内向乙方支付完毕。

C．甲乙双方签订合同，7日内甲方银行转账汇至乙方指定账户设备合同价款的30%作为定金，提货前7日内付设备合同价款的35%，甲方、质检部门验收合格后甲方银行转账汇至乙方指定账户付至总合同价款的95%，剩余5%为质保金，自验收合格之日起    年后质保期满取得年检合格标志，10日内向乙方支付完毕。

D.其他   	。

5.2无论采取以上何种支付方式，乙方应先按甲方要求开具合法、有效、全额的正规增值税专用发票(税率：  13% )，否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

- 第六条 甲方责任

6.1甲方有权及时掌握乙方供货质量与供货进度情况。

6.2甲方负责协调收货现场满足物品运输要求的通道和空间。

6.3甲方应当按合同约定付款。

- 第七条 乙方责任

7.1乙方必须保证所提供的产品的型号、数量、质量等是本合同中或招投标文件中明确约定的产品。

7.2乙方必须服从甲方管理，按甲方要求合理安排运输时间、进度，做好配合工作。

7.3乙方应严格按安全规章制度执行，运送货物期间做好安全防护工作，由于乙方原因及其工作人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方及第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.4乙方须负责所供货物的运输和保护工作，所供产品所有权自验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.5乙方须保证拥有满足甲方按照本协议书规定提供供货的能力及履行保修期内保修的义务。

7.6乙方须保证交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.7乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料、元器件来源可靠、产品生产规范，无材料、元器件掺假等行为。

7.8乙方须向甲方提供乙方所供产品的详细资料，包括产品性能介绍、技术参数数据、检验报告、图片资料、合格证等。

- 第八条 货物验收

8.1所供货物运到项目地，甲方负责初步验收。甲方收到货物后10日内有权对数量、质量不符合合同要求的产品提出异议，乙方应予解决。

8.2在验收过程中，如发现所供产品质量不符合投标文件的产品性能，乙方应负责无偿更换并限期完成。经甲方验收合格后，再行移交，且供货截止日期不予顺延，费用不予增加。

8.3乙方向甲方书面提供到货清单，验收时乙方应向甲方提供完备的符合规定的验收资料（包括并不限于以下内容）：

（a）产品合格证、使用说明书；

（b）供货清单；

8.4合同范围内全部货物（设备）如在供货后不能达到甲方使用要求的，乙方须无偿更换，直到满足甲方使用要求，乙方还需承担由此造成的甲方一切损失。

- 第九条 货物供应

9.1合同范围内所有货物、配件为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌及型号等供货。未经甲方同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，一经发现，乙方应无条件按照甲方原要求供货，并向甲方支付￥1000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

9.2合同范围内货物进场后，乙方提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方，待甲方审核完毕后方可入库，否则，乙方应无条件将运送的货物更换并承担由此产生的一切费用与工期损失。

- 知识产权

- 10.1所有本合同有关条款及内容，属于甲方商业秘密，未经甲方同意，乙方不得擅自向任何第三人泄露，如有违约由乙方承担相应责任。

l0.2乙方保障甲方不因乙方提供的产品、服务及本合同其他任何约定而受到第三方关于侵犯知识产权或其他权利的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须出面与第三方交涉并承担由此产生的一切法律责任。

- 履约保证金

11.1合同生效后乙方在投标时交纳的投标保证金自动转为履约保证金，即为人民币￥    元（大写：）。

11.2履约保证金（不计利息）在产品交付验收合格后1个月届满之日起10个工作日内退还乙方。

11.3 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

第十二条 质量保修

12.1 本合同产品质保期、免保期   2  年。

12.2 为确保甲方项目能够正常运营，乙方承诺售后服务应提供24小时服务热线，以便甲方能于任何时间直接联络到乙方售后服务技术人员，即时处理各类突发事故。乙方在接到甲方紧急维修通知后，须在1小时内到达现场并维修或更换。常规故障须在到达现场后4小时内解决；非常规故障须在1～2天内解决。若乙方未在此约定时间内到场并进行维修，甲方有权安排第三方进行维修，所发生的费用从乙方质保金中扣除。

注：（1）常规故障为：非人为造成的物品不能正常使用。

（2）非常规故障为：人为误操作引起的故障或不可抗拒因素引起的故障。

12.3 在质保期内如因质量原因，乙方免费维修。超过保修期的，乙方须以最优惠价格为甲方提供维修维护服务，并终身为甲方提供持续完善的售后服务。

- 第十三条 违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

13.1、因乙方原因不能按甲方要求按时供货的；

13.2、乙方不得将货物转包给他人，否则，乙方将依法承担相应责任，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同；

13.3、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方带来的一切损失；

13.4、乙方原因未按合同约定将货物运送至项目地，每延迟交货一天，扣除总货款的2%作为违约金,延迟   天，乙方应支付合同总价款30%的违约金，甲方有权解除本合同。

13.5、若乙方提供的产品不合格，甲方有权退换所有产品。选择退货的，合同解除，乙方退还甲方支付的所有货款，并承担合同总价款二倍的违约金。因产品质量问题给甲方或第三人造成人身或财产损失的，乙方承担所有赔偿责任。

- 第十四条 争议的解决

14.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

14.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向 甲方所在地 人民法院起诉。

- 第十五条 合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

- 第十六条 不可抗力

16.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

16.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

- 第十七条 其他内容

17.1 组成合同的文件：

（1）本合同书及附件；

（2）招标文件；

（3）投标文件。

17.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

- 第十八条  产品清单（详见附件）

- （以下无正文）

甲方：    （章）                        乙方：             （章）

法定代表人（或委托代理人）：             法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户行：                                 开户行：

帐号：          帐号：

签订日期：年  月   日                    签订日期： 年  月   日

第三章：评标办法

根据《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，并结合本次货物的实际情况，本着保护竞争维护采购工作的公正性、公平性和严肃性，特制定本办法。

- 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。合理低价中标

2、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护采购人和投标人的合法权益。

4、不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

5、投标文件审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

6、评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其它情况。

第四章：投标文件格式

投标文件封面或扉页格式：

正本（或副本）

工程

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人：                           （盖公章）

法定代表人：                        （盖章）

日期：         年      月        日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址:

成立时间：       年   月   日

经营期限：

姓名：          性别:      年龄：      岁 职务：

系                          的法定代表人。

特此证明。

投标单位：　                            　　（盖章）

日期：     年   月   日

- 二、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________ （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________________ （单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加____________________ （招标单位）的____________________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同协议和处理与本工程有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：        性别：     年龄：

身份证号码及复印件;

单位：          部门：        职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托有效期：自   年  月  日起至    年   月   日止。

授权委托日期：_____年____ 月____ 日

- 三、投  标  函

致：

我们收到贵方                                    招标文件（招标文件编号），经详细研究，我们决定参加该项目产品投标。并授权            （姓名、职务） ，全权代表我投标人提交下述文件正本一份，副本三份。并同时宣布愿意遵守下列条款。

1)承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供货物产品供货、服务、及维保。投标总价为：  （大写）         （小写：￥      元），交货安装期     。

投标产品品牌：           。

2)愿意按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务，质量标准达到       标准。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。

7)我方的投标有效期为自递交投标文件截止时间起60天内有效。

投标人：（公章）                  法定代表人：（印鉴）

单位地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：                   邮箱：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：___年___ 月__日

- 五、投标报价一览表

投标人名称：                       招标编号：

| 项目名称 | 中华北店货梯更换项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |
| 安装费（含运输费、机房、井道改造费如需要）总价 |  |  |
| 旧梯折价 | 出价在10000元以上（含） |  |
| 投标总价 | 大写）人民币 （小写）￥： |  |
| 交货安装期 |  |  |
| 备 注 | 税率 |  |
| 投标人 | （公章） | 法定代表人签字或盖章 年 月 日 |

- 主要材料、设备明细表（例）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | YJ系列 | 个 | 1 | 通润/苏州工厂 | 同等品质及以上 |
| 2 | 控制柜 | ECP-*/R系列 | 个 | 1 | 默纳克/苏州工厂 | 同等品质及以上 |
| 3 | 主板 | ECP-*/R系列 | 个 | 1 | 汇川/苏州工厂 | 同等品质及以上 |
| 4 | 门系统 | FE | 个 | 1 | 展鹏/无锡 | 同等品质及以上 |
| 5 | 接触器 | LC1D/SC-E系列 | 项 | 1 | 施耐德/富士 | 同等品质及以上 |
| 6 | 平层开关 | SGD31-GG系列 | 项 | 1 | 汇通/长春 | 具有防水性能，宽电压等。 |
| 7 | 安全钳 | QS/QJB系列 OX系列 | 个 | 2 | 沪宁/杭州 奥德普/宁波 | 同等品质及以上 |
| 8 | 编码器 | SBH-1024-2T | 个 | 1 | 内密控/日本 | 同等品质及以上 |
| 9 | 轴承 | / | 项 | 1 | CSC/TWB 轴承 | 同等品质及以上 |
| 10 | 光幕 | / | 个 | 2 | 微科/宁波 赛福特/宁波 | 同等品质及以上 |
| 11 | 限速器 | / | 个 | 1 | 乐天/上海 奥德普/宁波 | 同等品质及以上 |
| 12 | 曳引钢丝绳 | / | 项 | 1 | 通用/无锡 | 同等品质及以上 |
| 13 | 限速器钢丝绳 | / | 项 | 1 | 通用/无锡 | 同等品质及以上 |
| 14 | 预留口剔凿开孔、封堵 | / | 项 | 1 | / | 封旧孔，开7个新孔 |
| 15 | 主机梁浇筑 | / | 项 | 1 | / |  |
| 16 | 厅门口防护和封堵 | / | 项 | 1 | / | 门口包5个门套 |
| 17 | 机房空调 | 不小于2.6P | 台 | 1 | 美的/格力/海尔 | 三选一 免费提供 |

- 投标明细表

单位：人民币元

| 主要材料、设备明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/制造商 | 备注 |
| 1 | 曳引机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主板 |  |  |  |  |  |
| 4 | 门系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接触器 |  |  |  |  |  |
| 6 | 平层开关 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 8 | 编码器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 轴承 |  |  |  |  |  |
| 10 | 光幕 |  |  |  |  |  |
| 11 | 限速器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 曳引钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 13 | 限速器钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 14 | 预留口剔凿开孔、封堵 |  |  |  |  |  |
| 15 | 主机梁浇筑 |  |  |  |  |  |
| 16 | 厅门口防护和封堵 |  |  |  |  |  |
| 17 | 机房空调 |  |  |  |  |  |

- 七、投标产品主要技术参数

一、项目名称：北国商城股份有限公司超市中华北店货梯更换项目，本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节做出规定，投标人应提供符合本技术要求的国家标准的优质产品。

二、（一）采购清单及技术要求：

采购数量: 货梯1台；

（二）主要技术要求:

执行国家标准《曳引式电梯的制造与安装安全规范》（GB）的标准规范。

2、主要技术参数：

（1）载重：2000kg，有机房货梯。

（2）速度：0.5m／s

（3）4层、4站、5门，一层贯通

（4）顶层高度：9000mm

（5）底坑深度：1600mm

（6）提升高度：14000mm

（7）井道尺寸：2935mm（宽）x2755mm（深）

（8）开门宽度1400-1600mm（签合同时指定）

（9）开门尺寸：1400-1600mm（宽）2200mm（高）（签合同时指定）

（10）轿厢、厅轿门（颜色签合同时指定）

（11）操纵盘、外呼面板采用发纹不锈钢。

（12）轿门光幕保护

- 八、免费维保期外的维保费用及常用备品备件价格

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价 | 品牌产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 九、售后服务计划

投标人名称：                        招标编号：

1.保修服务计划：质量保证期，维修机构名称、地址、联系方式，应急维修响应时间、生产商的技术支持等

2.违约责任：

3.其他计划：

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

十、近三年内类似货物销售业绩

投标人名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 主要货物名称 | 主要货物品牌型号规格和功能 | 合同金额 | 用户联系人及手机 |

1、投标人须提供近三年内类似货物销售情况。

2、附项目的合同及验收报告，如无验收报告则须提供用户意见书（开标现场查验原件，按原件作为评分依据）；

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日