平山北国商城有限责任公司消防系统维修项目

招

标

文

件

编    号：（PSBG2022-1）

项目名称：消防系统维修

招标单位：平山北国商城有限责任公司

日    期：2022年1月

招标文件目录

序号     名称                                页次

1     招标须知                                 03

2     投标人须知                               04

3     投标文件的编制                           09

4     招标的产品要求                             13

5     投标文件递交                             16

6     开标、评标和定标                         18

7     合同主要条款                             19

8     附件                                     20

1、招 标 须 知

平山北国商城有限责任公司消防系统维修进行公开招标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。

- 招标服务的项目：消防系统维修（详见招标的产品要求）。

二、投标文件编制要求：按投标文件编制规定（详见投标人须知）。

三、投标人资格要求：

凡具有国家承认消防资格证书单位均可参加投标（具体条件详见招标文件规定）。

四、投标人投标

（一） 于2022年1月22日在集团官网公示。投标方自行按照投标要求，下载填报，送递收标地。

（二）投标方参加投标，需在开标前交纳投标保证金伍仟元（银行汇票、转帐支票），以投标保证款到招标人账号为准。

投标保证金缴纳账户名称：平山北国商城有限责任公司

开户银行：中国工商银行平山县支行

帐号：  0402 0242 0930 0051 105

六、投标截止时间：2022年1月27日18时

七、投标地点：北国商城9楼911房间

八、开标时间：回标后3日内

九、招标人:平山北国商城有限责任公司

联系人：赵飞     联系电话: 18031177295

2022年1月22日

2、投标人须知

一、基本规定

（一）适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的消防系统维修。

（二）定义

A、“招标人”系指组织本招标工作的责任公司。

B、“投标人”系指向招标人提交投标文件、与采购人签署采购合同的单位。

C、“服务”系指招标文件规定投标人承担的履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、维修、更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。

（三）投标人资格条件

A、具有法人资格和独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

D、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

F、近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

G、法人代表及财务主管在本次投标活动前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿或者偷税漏税等欺诈行为；

H、国家颁发消防资质证书

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件的编制要求

（一）总的要求

1、投标人在编制投标文件前，务必仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

2、在招投标过程中，如出现废标情形的，则予以废标。

3、投标文件如存在无效投标行为的，则投标无效。

4、投标人如不能完全响应招标文件要求的，须在投标文件的规格性能偏离表中明示其差异。如既不能完全响应又未在偏离表中明示其差异的，除了在相应评审项目中酌情扣分外，同时每发现一处扣一分（在其他评审项目中扣除），直至其他评审项目得最低分为止。

5、招标文件中提供了格式的内容，应按规定格式填写。

（二）投标文件的组成及要求

投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。

商务部分——投标文件商务部分内容：

（1）法定代表人身份证明

（2）法人授权委托书（正本为原件）

（3）投标函

（4）投标函附录

（5）投标保证金交存凭证复印件

（6）对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

（7）投标报价说明

（8）报价表（又称投标一览表）

（9）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等；

（10）特种设备安装维修许可证；

（11）国家颁发消防工程资质证书。

（12）投标人符合规定条件的业绩一览表（格式见附表）；

（13）免费提供的零配件一览表；

技术部分——技术部分主要包括以下内容

1、投标文件真实性的声明函；

2、制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

3、技术、商务偏离招标文件要求明细表（格式见附表）；

4、维修明细一览表（见附表）；

5、响应招标要求情况一览表（须按附表格式及要求填写）；

6、安全保障措施；

7、文明施工措施；

三、投标报价

（一）投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。

（二）拦标价20万元。

（三）投标人应在投标书的开标一览表上写明投标服务的单价和投标总价。投标人对同种类型的维修服务只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价和低于成本的报价。

四、投标保证金

（一）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（二）投标人应在开标前提交5000元投标保证金（拦标价200000元）。

（三）投标保证金应以银行汇票、转帐支票的形式。

（四）未按规定交纳投标保证金的为无效投标。

（五）若发现存在串通投标报价、排挤其他投标人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益行为的为无效投标，并没收其投标保证金。

（六）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，或中标后拒签合同的，将没收其投标保证金。

（七）未中标的投标人的投标保证金，在开标后20个工作日内不计利息予以退还。

（八）中标人的投标保证金，在签订合同后20个工作日内不计利息予以退还。

五、投标有效期

投标文件从招标之日起，投标有效期为6天。

六、投标文件的密封和标记

投标人须提交四份投标文件，其中正本一份，副本三份。无论中标与否，标书均不退还，招标人具有处置投标标书的一切权利。

七、递交投标文件的地点和截止时间

（一）投标文件的递交地点：北国商城9楼911房间

（二）递交投标文件的截止时间：2022年 1月 27日18时前。

（三）凭法人授权书复印件、投标代表本人身份证原件递交投标文件，否则招标人拒绝接收投标文件。

（四）投标文件密封不符要求的，招标人将拒绝接收投标文件。

（五）超过递交投标文件截止时间，招标人将拒绝接收投标文件。

（六）招标人将对接收投标文件情况进行登记。

3、投标文件的编制

（一）要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

2、投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

（二）投标文件制作与构成

1、投标文件制作标准，标书需胶装：

（1）纸张要求：

封面、封底采用A4纸（特殊要求除外）。正文采用A4纸。装订后的尺寸为210*297mm（标准A4尺寸），施工平面图及进度计划表采用A3或A4白纸。

（2）打印形式：

为单面纵向打印；不应出现正反及上下倒装页；封面、封底处不应露明装订针和线；所有投标书均不得采用活页（穿孔式、文件夹式等）方式装订。

（3）版面设置：

左边距为25mm，上边距、右边距、下边距均为20mm，版面设页码，行间距为1.5倍行距。

（4）字体：

投标书章标题为3号宋体（可加粗），节标题为3号宋体（可加粗），正文字体为4号宋体（不加粗），所有字体颜色均为黑色。项目符号宜使用“一、二、„„”，“（一）、（二）、„„”，“1、2、„„”，“⑴、⑵、„„”，“■”和“●”。

（5）表格：

所有表格标题为3号宋体（可加粗）。表格内容采用4号宋体或5号宋体（不加粗）。

（6）插图：

插图大小应适合文档版面，不宜超过页边距；放大或缩放后的图片应保证质量良好，否则应先在图像处理软件中调整至相应大小再贴入文档。

（7）进度表与平面图

进度表与平面图可用手工绘制。如用计算机绘制，标题用3号字，黑色宋体，其余用5号字，字体大小可随同打印比例变化，线型与字体颜色不限。用专业软件打印可用彩色。

（8）电子档格式：

出于兼容性考虑，电子档格式宜采用office97-2003的格式。

（9）关于正、副本及装订要求

所有标书的正副本均应分别胶装成册，不得活页或订书钉简易装订，正、副本正文的排版格式相同。

（10）所有复印件需加盖公章

2、投标文件应提供以下内容，并按以下顺序装订成册，加盖公章：

（1）法定代表人、授权人和被授权人的身份证复印件；

（2）法人授权委托书(正本为原件)；

（3）投标函；

（4）投标函附录；

（5）投标保证金交存凭证复印件；

（6）对招标文件及合同条款的承诺及补充意见

（7）投标综合说明、价格说明，报价表（又称投标一览表）；

（8）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证、资质证书、安全生产许可证（需经年检）；

（9）投标资格证明文件；

（10）配件、耗材等供应产品的价格廉价承诺书；

（11）投标文件真实性的声明函；

（12）制造单位授权证书及承担法律责任的书面承诺（独立法人不需提供）；

（13）技术、商务偏离招标文件要求明细表（格式见附表）；

（14）维修明细一览表（详见招标的产品要求）；

（15）响应招标要求情况一览表（须按附表格式及要求填写）；

（16）安全保障措施；

（17）文明施工措施。

（三）投标报价说明：

1、除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2、投标报价、货款一律使用人民币结算；

3、投标报价为含税价 (包括运费和安装调试费等) ，是指标的物到达用户指定地点并安装调试完毕后开发票（增值税专用发票）的价格。

4、招标人不接受投标人任何形式的价格调整上浮声明。

4、招标的产品要求

一、本次招标维修消防系统明细见下表：

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警系统（海湾主机） |  |  |  |  |  |
| 1 | 海湾主机故障设备维修 | 讯响器故障维修GST-HX-M8503 | 45个 |  |  |  |
| 2 |  | 手动按钮故障维修J-SAM-GST9122 | 13个 |  |  |  |
| 3 |  | 消火栓按钮故障维修J-SAM-GST9123 | 19个 |  |  |  |
| 4 |  | 点型温感故障维修JTW-ZCD-G3N | 3个 |  |  |  |
| 5 |  | # 点型烟感故障维修 JTY-GD-G3 | 55个 |  |  |  |
| 6 |  | 信号蝶阀故障维修GST-LD-8300 | 9个 |  |  |  |
| 7 |  | 压力开关故障维修GST-LD-8300 | 16个 |  |  |  |
| 8 |  | 水流指示器故障维修GST-LD-8300 | 1个 |  |  |  |
| 9 |  | 防火阀故障维修GST-LD-8300 | 23个 |  |  |  |
| 10 |  | 照明配电故障维修GST-LD-8301 | 24个 |  |  |  |
| 11 |  | 紧急照明故障维修GST-LD-8301 | 16个 |  |  |  |
| 12 |  | 排烟阀故障维修GST-LD-8301 | 92个 |  |  |  |
| 13 |  | 送风阀故障维修GST-LD-8301 | 8个 |  |  |  |
| 14 |  | 卷帘门中故障维修GST-LD-8301 | 83个 |  |  |  |
| 15 |  | 卷帘门下故障维修GST-LD-8301 | 86个 |  |  |  |
| 16 |  | 电梯故障维修GST-LD-8301 | 2个 |  |  |  |
| 17 |  | 消防电话故障维修GST-LD-8304 | 13个 |  |  |  |
| 18 | 海湾主机未注册设备维修 | 讯响器未注册维修 | 8个 |  |  |  |
| 19 |  | 手动按钮未注册维修 | 1个 |  |  |  |
| 20 |  | 消火栓按钮未注册维修 | 59个 |  |  |  |
| 21 |  | 点型温感未注册维修 | 19个 |  |  |  |
| 22 |  | 点型烟感未注册维修 | 217个 |  |  |  |
| 23 |  | 信号蝶阀未注册维修 | 3个 |  |  |  |
| 24 |  | 水流指示器未注册维修 | 2个 |  |  |  |
| 25 |  | 防火阀未注册维修 | 60个 |  |  |  |
| 26 |  | 照明配电未注册维修 | 11个 |  |  |  |
| 27 |  | 紧急照明未注册维修 | 6个 |  |  |  |
| 28 |  | 排烟阀未注册维修 | 13个 |  |  |  |
| 29 |  | 送风阀未注册维修 | 4个 |  |  |  |
| 30 |  | 卷帘门中未注册维修 | 5个 |  |  |  |
| 31 |  | 卷帘门下未注册维修 | 6个 |  |  |  |
| 32 |  | 电梯未注册维修 | 5个 |  |  |  |
| 33 |  | 丛机未注册维修 | 1个 |  |  |  |
| 34 |  | 消防电话未注册维修。 | 5个 |  |  |  |
| 35 | 屏蔽设备维修 | 手动按钮屏蔽维修 | 2个 |  |  |  |
| 36 |  | 消火栓按钮屏蔽维修 | 1个 |  |  |  |
| 37 |  | 防火阀屏蔽维修 | 1个 |  |  |  |
| 38 |  | 点型烟感屏蔽维修 | 5个 |  |  |  |
| 39 | 扬声器 | 扬声器新增HY6251 | 100个 |  |  |  |
| 40 | 广播功率放大器 | 广播功率放大器新增GST-GF500WA | 2台 |  |  |  |
| 41 | 短路隔离模块 | 名称：短路隔离器模块新增GST8313 | 10 |  |  |  |
| 42 | 电话模块 | 名称：电话模块更换GST8304 | 18 |  |  |  |
| 43 | 设备故障调试 | 设备故障、丢失调试 | 1 |  |  |  |
| 44 | 屏蔽设备调试 | 屏蔽设备调试 | 1 |  |  |  |
| 45 | 自动报警系统装置调试 | 自动报警系统调试 | 1 |  |  |  |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |
| 46 | 操作间喷淋 | 名称：操作间喷淋加装（喷头ZSTZ/X-15 镀锌管及管件DN25） | 45个 |  |  |  |
| 47 | 消火栓蝶阀 | 名称：DN65蝶阀新增 | 15 |  |  |  |
|  | 泵房内 |  |  |  |  |  |
| 48 | 湿式报警阀组 | 名称：湿式报警阀组DN150更换 | 3台 |  |  |  |
| 49 | 信号蝶阀更换 | 名称：信号蝶阀更换DN150 | 5个 |  |  |  |
| 50 | 警铃维修 | 名称：警铃维修 | 2个 |  |  |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 51 | 280°防火阀更换 | 名称：280°防火阀更换 | 10个 |  |  |  |
| 52 | 6层排烟风扇脱落 | 名称：6层排烟风扇维修 | 1个 |  |  |  |
| 53 | 中庭北风机控制箱更换 | 名称：风机控制箱15KW（高低速）更换 | 1台 |  |  |  |
| 54 | 排烟风机控制箱转换按钮更换 | 名称：排烟风机控制箱转换按钮更换 | 2个 |  |  |  |
| 55 | 风机直启故障维修 | 风机直启故障维修 | 11个 |  |  |  |
|  | 高位水箱 |  |  |  |  |  |
| 56 | 增压水泵 | 名称：增加增压水泵XBD4.0/0.1-32L | 1个 |  |  |  |
|  | 室外消火栓、水泵接合器 |  |  |  |  |  |
| 57 | 水泵接合器 | 名称：DN100水泵接合器更换 | 4台 |  |  |  |
|  | 防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |
| 58 | 负一层卷帘控制箱维修 | 名称：负一层卷帘控制箱维修 | 1个 |  |  |  |
| 59 | 一层防火卷帘备电维修 | 名称：一层防火卷帘备电维修 | 10个 |  |  |  |
| 消控主机独立 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 消防主机（负一至四楼）所有点位与其他楼层（公寓）分开 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：施工工期15天。

二、付款方式

1、发票采用增值税专用发票，点数自行选择

2、施工方先垫资施工，工程完成验收后付施工方合同款额的70%，审计完成后付至审定金额的95%，剩余5%做为工程质量保证金，两年后无息付清。

5、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1、标书封面右上角注明正、副本标记。标书封面加盖投标人公章和法定代表人印鉴。正本、副本包封同一档案袋中。

2、所有包封都应写明招标单位名称和招标材料名称，并在密封处加盖投标单位公章。“密封”就是密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右，为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

3、投标书一式四份，正本一份，副本三份。正副本若有差异，以“正本”为准。

4、封袋上都应注明投标人、投标文件编号、投标项目名称。

5、封装的投标文件如未按要求制作、装订、无标识，以及投标文件无密封或残破，将作为无效投标而予以拒绝，因此导致的所有后果均由投标人承担。

（二）投标文件的递交、修改和撤回

1、投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达规定的地点，不接受电话、传真投标。

2、招标采购单位将拒绝并退回在规定的截止期后递交的任何投标文件。

3、投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

6、开标、评标和定标

（一）开标：

1、招标人拟按回标截止日期后3个工作日内进行开标。

2、开标时, 查验投标文件的密封状况, 确认无误后由招标小组共同当面进行拆封唱标。

3、开标原则为合理低价中标，投标人不参加开标。

（二）评标和定标

1、评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等件，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

2、在确定最低报价的投标人对招标做到实质性响应后，确认中标人；

3、招标人不向落标的投标人退还投标文件。

（三）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2、重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

7、合同主要条款

（一）合同签订：

1、投标方在接到招标方的中标通知书3日内双方商定签署合同；

2、招标文件、中标人的投标文件(含澄清文件) 均为签订合同的依据；

3、招标人在授予合同时有权对货物的数量或服务予以适当的增加或减少；

4、中标人不与招标方签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，依实际情况追究责任。

（二）合同执行：

1、甲乙双方严格按合同条款执行；

2、无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任。

6、付款方式

施工方先垫资施工，工程完成验收后付施工方合同款额的70%，审计完成后付至审定金额的95%，剩余5%做为工程质量保证金，两年后无息付清。

8、附 件

附件1

法定代表人授权书

______________________：

______________________（投标单位全称）法定代表人___________________现授权           代表         ，就贵方组织的         、（招标编号：         ）招标项目，进行投标、洽谈、及签订合同的有关事宜，在已授权的范围内依法签订并有我公司确认盖章的有关合同由我公司负责执行、并承担相应责任。

此授权书盖章后生效，有效期至      年     月      日（授权的有效期）止。期满后自动失效。

法定代表人（章）：________________

投标单位全称（公章）：____________

日期：____________________

附：

全权代表姓名：_____________________________

身份证号  码：_____________________________

职        务：_____________________________

详细通讯地址：_____________________________

传        真：_____________________________

电        话：_____________________________

邮  政 编 码：_____________________________

附件2

投  标  函

致：

______________________________（投标单位全称）授权______________（全权代表姓名）________________________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的平山北国商城有限责任公司项目消防系统维修招标的有关活动。为此：

一、提供投标须知规定的投标书。

二、投标服务的投标价为：总价人民币                元(大写)。

三、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

四、我们完全理解招标文件的要求并放弃因不明招标文件要求而主张权利。保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

五、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

六、本投标自开标之日起30天内有效。

七、付款条件符合招标文件规定的要求。

八、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

投标单位（盖章）：______________投标人全权代表（签字）：________

日期：____年____月____日

附件3

- 关于投标文件真实性的声明函

- 致：

为响应贵方      年    月    日的第           号招标公告/邀请书，本公司愿意参与投标、提供招标项目中规定的维修消防系统。并郑重声明：提交的投标文件、资料及说明是真实的和正确的。

投标人名称：

投标人地址：

授权签署本资格文件人姓名：              签字：

签字人职务：

传真：                 电话：

邮编：

日期：

附件4

6、投 标 一 览 表

投标项目名称：   平山北国商城消防系统维修

货币单位：元（人民币）

备注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括免费提供的零配件费用、税费等所有相关费用。投标报价为最低、最终报价。

2、投标人应将此表装在一小信封内单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入商务标正本密封袋中密封。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标单位：（盖章）：

投标代表：（签字）：

日    期：

附件5

技术商务偏离招标文件要求明细表

| 序号 | 项目 | 招标文件技 术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注(正偏/负偏) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（章）

投标代表签字：

日期：

附件6

廉 政 承 诺 书

平山北国商城有限责任公司：

一、我单位为了保证招投标、合同签订和合同履行的顺利进行，做好此过程中的廉政建设和反腐败工作，共同维护双方单位形象和员工本人利益不受损害，我单位做如下承诺：

1、尊重贵单位的廉政建设制度和招投标管理规定，本着廉洁、公开、公平、公正的原则进行招投标、合同签订和合同履行。

2、不以任何形式向贵公司工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处。

3、不邀请贵公司工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动。

4、不与贵公司工作人员或其家属发生公司生产经营以外的业务合作和经济往来。

5、随合同赠送的硬件、软件或其他折扣在合同中明确约定、办理到货验收手续；不以任何方式私自支付给甲方工作人员。

6、根据合同应向贵公司支付的工程技术配合费、咨询费、劳务费等款项，不以任何形式私自支付给贵公司部门或工作人员。

7、发现贵公司工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其他好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。

二、在招投标阶段、合同签订和合同履行过程中，如贵公司发现我单位违反以上承诺，我单位愿意接受贵公司给予的处罚直至取消参与招投标的资格；如因此造成贵公司工作人员被检察机关立案查处、给贵公司形象带来损害，贵公司有权终止合同。因上述原因对贵公司造成的损失，我单位在贵公司通知一个月内无条件赔偿。

三、本承诺书经我单位盖章生效。

单位（盖章）：

负责人（签章）：

日期：